附件：

审计整改结果

（一）集团本部

1.问题表述：宿州公交枢纽站充电桩10KV配电供货及安装采购项目招标文件设置限制性评标加分条件，把ISO14001管理体系认证证书、OHSAS18001管理体系认证证书作为加分项；宿州公交枢纽站二期充电桩安装工程采购项目招标文件设置限制性评标加分条件，把ISO14001环境保证体系认证证书、GB/T28003职业健康安全体系认证、质保期外配件及耗材优惠作为加分项。

自评整改是否完成：已完成。

2.问题表述：金江七路（金泰五路至S101宿固路段）建设工程（施工）、宿州公交枢纽站充电桩10KV配电供货及安装采购、宿州公交枢纽站二期充电桩安装工程采购3个项目共超标准收取质保金101.98万元。

自评整改是否完成：已完成。

3.问题表述：改建铁路宿州站改建工程及周边配套设施勘察设计（勘察设计），勘察设计费支付比例未达到合同约定，少支付442.68万元。

自评整改是否完成：已完成。

4.问题表述：宿州交通文化旅游投资集团有限公司现执行管理制度，不含工程建设招标投标管理、合同管理相关制度及对下属企业招标投标监督管理相关制度。

自评整改是否完成：已完成。

（二）宿州文化旅游投资有限公司

1.问题表述：埇桥区符离片区景观提升项目清水段工程总承包(EPC)，合同金额为15267.36万元，招标文件中，2亿-4亿和4亿元以上的业绩作为评分标准，与本项目1.5亿的项目规模不相符。项目限制排斥投标人或潜在投标人

自评整改是否完成：已完成。

2.问题表述：埇桥区符离片区景观提升项目清水段全过程咨询服务项目，合同金额为204.62万元，工程款支付比例未达到合同约定，少支付38.77万元；埇桥区符离片区景观提升项目清水段工程总承包(EPC)，合同建安费金额:14512.36万元，工程款支付比例未达到合同约定，少支付2349.20万元。

自评整改是否完成：已完成。

3.问题表述：埇桥区符离片区景观提升项目清水段工程总承包（EPC）项目，招标人在招标文件中违规为中标人指定造价咨询单位。

自评整改是否完成：已完成。

4.问题表述：24个询价采购项目投标人涉嫌串通投标。抽查2022至2023年宿州文化旅游投资有限公司询价采购项目发现，24个项目的投标人之同存在股权关联关系，涉嫌投标人串通投标，中标总金额182.17万元。

自评整改是否完成：已完成。

5.问题表述：宿州市埇桥区符离镇高皇山、小黄山度弃矿山生态修复项目监理，中标金额为88.28万元，招标代理机构对中天昊建设管理集团股份有限公司提交的质疑函未予受理。中标单位提供法定代表人证明及授权委托书的法人签署人非现任法定代表人，其投标文件应废标未废标。招标人或代理机构对质疑处理不合规。

自评整改是否完成：已完成。

6.问题表述：投标人涉嫌串通投标。埇桥区符离片区景观提升项目清水段工程总承包（EPC），合同金额为15267.36万元，中标单位为北京土人城市规划设计股份有限公司、云南建投中航建设有限公司组成的联合体。同投标单位的投标文件存在多处段落雷同。

自评整改是否完成：已完成。

7.问题表述：1个项目违背招标文件和合同约定多计工程价款。埇桥区符离片区景观提升项目清水段工程总承包(EPC)，合同金额15267.36万元，违背招标文件和合同约定多计场地平整、梨树管养费用，共计342.17万元。

自评整改是否完成：已完成。

8.问题表述：竣工后长期闲置。国道343天门村服务区建设项目，由宿州市交通投资集团有限公司和宿州畅达交通投资有限公司共同组织招标工作，项目于2018年12月竣工，截至审计日，该项目闲置未运营，涉嫌造成经营利润损失风险，涉及金额（估算）1453.05万元。

自评整改是否完成：持续整改中。

（三）宿州市新汴河景区旅游发展有限责任公司

1.问题表述：宿州市新汴河景观建设远航节点工程，中标金额为1314.4万元，《建筑业企业资质标准》中市政公用工程施工总承包三级可以承接单项合同额2500万元以下的市政综合工程，市政公用工程施工总承包三级及以上资质均满足该项目资质条件，招标文件要求投标人资质具有市政公用工程施工总承包一级及以上，资质条件设置高于实际需求。

投标条件。

自评整改是否完成：已完成。

2.问题表述：2个项目保证金收取不规范（1）宿州市新汴河景观建设远航节点工程，合同金额1314.40万元，结算审定金额1875.29万元，超标准收取质保金37.51万元。（2）宿州市新汴河景观建设节点孝贤文化广场工程，合同金额529.99万元，结算审定金额579.94万元，超标准收取质保金11.60万元。

自评整改是否完成：已完成。

3.问题表述：3个项目未及时支付工程款或退还质保金，(1)宿州市新汴河景区配套及景观提升工程，合同金额为5679.60万元，审定结算金额5885.26万元，工程款支付比例未达到合同约定，少支付328.71万元。(2)宿州市新汴河紫薇文化园配套服务设施工程，合同金额4701.66万元，审定结算金额4961.43万元，工程款支付比例未达到合同约定，少支付151.65万元。(3)宿州市新汴河北岸自行车道西延工程，合同金额1368.93万元，审定结算金额1458.18万元，工程款支付比例未达到合同约定，少支付239.44万元

自评整改是否完成：已完成。

4.问题表述：3个项目未及时支付工程款或退还质保金(1)宿州市新汴河景区配套及景观提升工程，合同金额为5679.60万元，审定结算金额5885.26万元，未按合同约定退还质保金176.56万元，(2)宿州市新汴河紫薇文化园配套服务设施工程，合同金额4701.66万元，审定结算金额4961.43万元，未按合同约定退还质保金148.84万元。(3)宿州市新汴河北岸自行车道西延工程，合同金额1368.93万元，审定结算金额1458.18万元，未按合同约定退还质保金43.75万元。

自评整改是否完成：已完成。

5.问题表述：2个项目未按合同约定收取履约保证金(1)宿州市新汴河景观建设远航节点工程，合同金额1314.40万元，按合同约定应收取履约保证金131.44万元，实际未收取履约保证金。(2)宿州市新汴河景观建设节点风车瀑布广场工程，合同金额1134.12万元，按合同约定应收取履约保证金113.41万元，实际未收取履约保证金。

自评整改是否完成：已完成。

（四）安徽屹华公路工程有限公司

1.问题表述：违规对外出借资质。2017年-2023年，出借资质给李明智、梁学田、陈圣贤、王爱祥、张伟、无为县鑫铭财务咨询有限公司进行投标，共计收到上述人员款项881.2万元，用于投标后，再分别返还给上述人员、企业。

自评整改是否完成：已完成。

2.问题表述：违规借用他人资质。一是借用安徽茂诚路桥工程有限公司资质，用于X030曹马路工程项目投标；二是借用安徽安鑫公路工程有限公司资质，用于世行贷款安徽公路养护创新示范项目宿州市高模量沥青混合料大修养护公路工程（S101合相路K369+225-K378+500）CXJS-13合同段、世行贷款安徽公路养护创新示范项目宿州市全厚式就地冷再生大修养护创新示范项目宿州市全厚式就地冷再生大修养护公路工程（X026二徐路K19+200-K40+162）CXJS-17合同段项目投标。

自评整改是否完成：已完成。

（五）公交公司

1.问题描述：宿州公交信息化系统建设（二期）工程（二包）该项目合同金额为410.29万元，评分条件中包含：①投标人具有政府部门颁发的“软件产业发展专项基会”、“科技进步奖”共4分。②投标人企业实力，财务状况、社会信誉共5分；宿州市主城区公交候车亭采购及安装项目该项目合同金额为436.14万元，招标文件在评分办法“技术分一履约能力”中提出，投标供应商具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书的得4分。

自评整改是否完成：已完成。

2.问题描述：宿州市主城区新建公交候车亭采购项目。该项目合同金额1881.98万元，项目工程结算价审定金额为1788.80万元，合同约定项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金。中标单位缴纳履约保证金188.10万元，超出工程价款结算总额的3%，多收取质量保证金134.44万元。

自评整改是否完成：已完成。

3.问题描述：宿州公交信息化系统建设（二期）工程采购项目一包、二包项目，该项目超出工程价款结算总额的3%，分别多收取质量保证金8.05万元、8.20万元。

自评整改是否完成：已完成。

4.问题描述：宿州市主城区新建公交候车亭采购项目，该项目中标金额1881.98万元，招标文件约定，投标报价包含公交候车亭制造、供货、安装、站台铺设、部分苗木挪移、部分地面铺装拆除、部分道路硬化拆除、部分公交公车亭拆除、路面拆除后的恢复、绿化拆除后的新增等所有费用，即为履行合同的最终价格。补充协议约定，合同外增加项目总价59.32万元，具体包括地面铺装及垫层浇筑、砌筑挡土墙、铺装花砖护坡共3项内容。项目结算价款中包含补充协议金额56.04万元，造成项目增加成本56.04万元。

自评整改是否完成：已完成。

5.问题描述：宿州市主城区新建公交候车亭采购及安装项目。该项目违背招标文件和合同约定重复支付监理费、审计费。合同金额为436.14万元，招标文件约定，采购项目投标报价包含监理、审计等所有费用。采购单位向监理单位、审计单位另行支付费用共计2.61万元，该费用为重复支出。

自评整改是否完成：已完成。

6.问题描述：宿州市主城区新建公交候车亭采购项目，该项目中标金额1881.98万元，招标文件约定，投标报价包含公交候车亭制造、供货、安装、站台铺设、部分苗木挪移、部分地面铺装拆除、部分道路硬化拆除、部分公交公车亭拆除、路面拆除后的恢复、绿化拆除后的新增等所有费用，即为履行合同的最终价格。补充协议约定，合同外增加项目总价59.32万元，具体包括地面铺装及垫层浇筑、砌筑挡土墙、铺装花砖护坡共3项内容。项目结算价款中包含补充协议金额56.04万元，造成项目增加成本56.04万元。

自评整改是否完成：已完成。

（六）汽运集团

1.问题表述：以不合理条件限制或排斥投标人。快客站场地提升改造工程控制价为524.5万元，却在招标文件评标办法中违规设置附加条件（企业荣誉得分中设置国家建筑工程最高奖鲁班奖），与本工程建设规模不匹配。

自评整改是否完成：已完成。